Plan de Pruebas  – CatCh AI

Proyecto de Traducción a Lengua de Señas Chilena LsCh

Proyecto: 		Sistema de Traducción de Voz a Lengua de Señas Chilena (LSCh)

Fecha: 			02/11/2025

Desarrolladores:	Eyleen Collado

Marcos Bombalas

Luis Gómez

Marcos Hernández

Profesor Guía: 		Giocrisrai Godoy

Profesor de Revisión: 	Germán Barrientos

Duoc UC – Sede Puerto Montt

Tabla de contenido

No se encontraron entradas de tabla de contenido.

# Tabla de Control de Cambios

| Versión | Fecha | Autor | Descripción del Cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 30/10/2025 | Eyleen Collado | Creación del documento |
| 1.1 | 02/11/2025 | Eyleen Collado | Actualización con resultados de pruebas |

# Roles y Responsabilidades

| Persona | Rol en proyecto | En pruebas |
| --- | --- | --- |
| Eyleen Collado | Product Manager (PM) | Lidera QA a nivel de proceso: define plan, prioriza casos, consolida métricas, emite informes por sprint y final. |
| Marcos Bombalas | Scrum Master | Asegura ejecución de pruebas en los sprints, remueve impedimentos, coordina sesiones E2E y revisiones diarias. |
| Marcos Hernández | Animador / Diseñador 3D | Pruebas de animación/retarget/transiciones en Blender/Godot, calidad visual, “frame time” y fotogramas perdidos. |
| Luis Gómez | Modelo e IA (STT/NLP) | Pruebas unitarias e integración de Whisper/normalizador; métricas de WER/CER, latencia y reproducibilidad. |
| Experto LSCh | Verificador externo | Evalúa comprensibilidad y corrección de señas (evaluación ciega), consistencia y errores semánticos. |
| Docentes (Giocrisrai Godoy / Guillermo Pinto) | Guía/Colaborador | Reciben solo métricas e informe final de resultados. No ejecutan pruebas. |

# Glosario

- Captura de audio (tiempo real): Grabación desde micrófono en la página HTML (8–15 s).

- TTFP: Tiempo desde el envío hasta el primer fotograma animado del avatar.

- Latencia E2E: Tiempo desde fin de la captura hasta visualización de la animación.

- WER/CER: Métricas de error de transcripción (palabra/carácter).

- Deletreo: Estrategia de respaldo cuando no existe seña en el diccionario.

# Estrategia de Pruebas

La estrategia asegura que el MVP cumpla sus objetivos funcionales (convertir audio/video → texto → seña y animar un avatar 3D) y sus requisitos no funcionales (tiempo de respuesta, continuidad, compatibilidad, reproducibilidad). El plan prioriza rapidez de realimentación por sprint, evidencia objetiva y verificación externa experta en LSCh.

## Suposiciones y Restricciones

### Suposiciones

- Las pruebas se ejecutan solo con captura de audio en tiempo real.

- El entorno local es estable y homogéneo por sprint.

- El experto LSCh estará disponible para una sesión de verificación en Sprint 3.

### Restricciones

- Sin nube / sin API pública / sin exportar video final.

- Vocabulario acotado a palabras/frases simples del MVP.

- Recursos HW/SW limitados a equipos del equipo.

## Principios a aplicar

- Iterativa e incremental (por sprint), con criterios de entrada/salida claros.

- End-to-end observable: desde carga/captura hasta animación.

- Métricas accionables como la latencia (medida en percentiles P50, P90 y P95), el tiempo hasta el primer token (TTFP), las tasas de error de palabras o caracteres (WER y CER), y la cantidad de respuestas exitosas consecutivas, entre otras.

- Verificación experta ciega para comprensibilidad de señas (el equipo no califica lingüística).

## Estrategia

- Unitarias (equipo):

a) Captura de audio (duración, formato, niveles de volumen)

b) STT (transcripción)

c) Normalización (limpieza/acentos)

d) Mapeo texto→seña / deletreo

e) Animación (disparo de clip y transición corta)

- Integración: Captura → STT → Normalizador → Diccionario → Animación

Objetivo: que todo el flujo responda en tiempo, sin romperse y con resultados estables.

- Sistema / E2E: Desde el botón Grabar en HTML hasta ver la animación en Godot/Blender.

- Verificación experta (externo): Evaluación ciega de comprensibilidad/corrección de señas en un set de clips (palabras y frases cortas).

## Métricas a medir

Rendimiento/latencia (en vivo):

- TTFP (Time To First Pose): envío→primer frame animado (objetivo ≤ 3 s).

- Latencia P50/P90/P95 (captura→animación): objetivo ≤ 10 s (RNF.02).

- Jitter de latencia (σ): estabilidad entre ejecuciones repetidas.

- Frame time (ms) y frames perdidos durante la animación (fluidez).

Exactitud/claridad

- WER/CER (STT) en capturas reales (volumen bajo/normal/alto, ruido moderado).

- Exactitud seña top-1 (% de mapeos correctos a señas existentes).

- Comprensibilidad experta (1–5) y notas cualitativas.

- Consistencia semántica: misma frase capturada → misma seña/clip.

Robustez/operatividad

- 10 capturas consecutivas sin caída (RNF.03).

- Errores controlados (mic bloqueado/sin permiso/silencio prolongado) con continuidad (RNF.04).

- Reproducibilidad: 3 corridas con la misma frase → misma animación (RNF.12).

- Logs mínimos por solicitud (ID, tiempos, estado) y temporales verificados (RNF.06 / RNF.05).

- Compatibilidad SO (Win10/11 y Ubuntu 22.04) (RNF.11).

## Ambiente de Pruebas

- Hardware: PCs personales (CPU), (GPU opcional si existe).

- Sistema Operativo: Windows 10/11 y Ubuntu 22.04 (RNF.11).

- Software: Python 3.10.x, Whisper, OBS, Godot, Visual Studio, página HTML.

- Datos: Real Time con 50 palabras + 10 frases.

- Logs: texto plano, carpeta local con permisos restringidos.

## Gestión de Datos de Prueba

- Qué se probará: Frases simples, saludos, comandos y palabras frecuentes (8–15 s).

- Criterios: Sin datos personales; mantener un listado de frases por sprint (v1, v2…).

- Retención: Grabaciones de prueba solo mientras dure el sprint; luego se descartan (alineado a RNF.05).

## Gestión de Incidencias

### Severidad

- Crítica: Impide E2E o rompe métrica clave.

- Mayor: Afecta la experiencia pero tiene workaround.

- Menor: No impacta funcionalidad ni métricas clave.

Ciclo de vida: Nuevo → En curso → Resuelto → Verificado.

Quién registra: Dev que ejecuta la prueba. Quién prioriza: PM. Cuándo cerrar: al validar en el mismo sprint.

## Plan de Comunicación

- Daily corto (5–10 min): bloqueo/avance pruebas.

- Cierre de sprint: métricas resumidas (1 página) y decisiones.

- Con docentes: solo resumen de métricas y estado del MVP (semanal o por hito).

## Criterios de Aceptación del MVP

- Latencia E2E (P95) ≤ 10 s y TTFP ≤ 3 s en entorno local.

- Comprensibilidad experta ≥ 4/5 (evaluación ciega sobre grabaciones en tiempo real).

- 10 capturas consecutivas sin caída; reproducibilidad del resultado.

- Animación del avatar visible y fluida para el conjunto de frases definido.

# Casos de Prueba

## Funcionales (captura→animación)

| ID | Nombre | Precondiciones | Pasos | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CF-01 | Captura básica | HTML listo, mic permitido | Click “Grabar” (10 s) → “Enviar” | Pipeline corre; aparece animación |
| CF-02 | STT legible | Mic OK | Grabar en tiempo real una frase simple | Texto legible; sin errores graves |
| CF-03 | Seña directa | Diccionario con “hola” | Grabar en tiempo real “hola” | Se anima “hola” correcta |
| CF-04 | Deletreo | Palabra sin seña | Grabar en tiempo real “Ximena” | Fallback a deletreo claro |
| CF-05 | Animación fluida | Avatar cargado | Repetir grabación en tiempo real 3 veces | Sin saltos; frame time estable |
| CF-06 | Error controlado | Mic denegado | Bloquear mic y “Grabar” | Mensaje útil; sistema sigue activo |

## Rendimiento/robustez

| ID | Nombre | Datos | Procedimiento | Métrica/objetivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CR-01 | TTFP | Grabación en tiempo real 10 s | Medir envío→primer frame | ≤ 3 s |
| CR-02 | Latencia P50/P90/P95 | Grabaciones en tiempo real (n≥20) | Repetir en distintas condiciones | ≤ 10 s (RNF.02) |
| CR-03 | Jitter | Misma frase en tiempo real x10 | Repetir | σ baja (estable) |
| CR-04 | 10 consecutivas | 10 grabaciones en tiempo real | Ejecutar sin reiniciar | 100% éxito (RNF.03) |

## Compatibilidad / reproducibilidad

| ID | Nombre | SO | Procedimiento | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CC-01 | E2E Win10 | Win10 | Captura en tiempo real → animación | OK (RNF.11) |
| CC-02 | E2E Win11 | Win11 | Captura en tiempo real → animación | OK (RNF.11) |
| CC-03 | E2E Ubuntu | Ubuntu 22.04 | Captura en tiempo real → animación | OK (RNF.11) |
| CC-04 | Reproducibilidad | — | 3 capturas en tiempo real con misma frase | Misma animación (RNF.12) |

## Verificación experta

| ID | Nombre | Material | Procedimiento | Métrica |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VE-01 | Palabras (tiempo real) | 20 grabaciones en tiempo real | Evaluación ciega | ≥4/5 |
| VE-02 | Frases (tiempo real) | 10 grabaciones en tiempo real | Evaluación ciega | ≥4/5 |
| VE-03 | Confusiones | Pares cercanos en tiempo real | Evaluación ciega | Matriz de confusión |

# Aprobaciones

- Aprobación técnica del sprint: PM + Scrum Master.

- Conformidad del MVP: PM (con base en métricas y verificación experta).

- Toma de conocimiento docentes: recepción del informe final.

# Resultados del Plan de Pruebas

Durante la ejecución del plan de pruebas del MVP de CatchAI, se verificaron los flujos funcionales, de rendimiento y de compatibilidad definidos en la planilla de casos de prueba.

Las pruebas se realizaron en entorno local, utilizando un navegador web con captura de audio desde micrófono integrado, y procesamiento mediante el pipeline de reconocimiento de voz y animación del avatar.

De los 18 casos de prueba planificados:

- 16 fueron ejecutados durante el periodo de validación.

- 2 casos (compatibilidad Ubuntu y reproducción automatizada) quedaron pendientes por falta de entorno alternativo.

- Se detectaron 3 defectos mayores y 4 menores, sin defectos críticos.

- El sistema alcanzó un nivel funcional aceptable, pero con latencias superiores a lo establecido en los RNF.

## Resultados por Categoría

### Resultados por Categoría

| ID | Nombre | Resultado | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| CF-01 | Captura básica | Aprobada | El sistema inicia grabación y procesa correctamente desde el navegador. |
| CF-02 | STT legible | Aprobada | Texto inteligible; ligeros errores en puntuación. |
| CF-03 | Seña directa | Aprobada | Palabras conocidas (“hola”, “gracias”, “adiós”) animadas correctamente. |
| CF-04 | Deletreo | Aprobada | El fallback se ejecutó en el 100% de los casos fuera del diccionario. |
| CF-05 | Animación fluida | Aprobada | Movimientos estables; FPS constante en 29–31 fps. |
| CF-06 | Error controlado | No aprobada | Al detener la grabación, el micrófono continuó activo consumiendo tokens. |

Tasa de éxito funcional:

5/6 aprobadas → 83% cumplimiento funcional.

El principal defecto corresponde a la persistencia del micrófono tras detener la grabación, que afecta el consumo de recursos y podría degradar rendimiento en producción.

### Pruebas de Rendimiento y Robustez

| ID | Nombre | Resultado | Métrica |
| --- | --- | --- | --- |
| CR-01 | TTFP (Tiempo al primer frame) | No aprobada | Promedio 6.8 s (P95 ≈ 7.1 s), excede el límite de 3 s. |
| CR-02 | Latencia P50/P90/P95 | No aprobada | P95 = 15.2 s debido al tiempo contextual del modelo antes de generar la animación. |
| CR-03 | Jitter | Parcialmente aprobada | Variación entre ejecuciones (σ ≈ 0.9 s). |
| CR-04 | 10 consecutivas | Aprobada | Ejecución completa sin reinicios. |

#### Rendimiento general:

Cumplimiento parcial (50%) de los RNF.01 a RNF.03.

Los retrasos se atribuyen al tiempo de búsqueda contextual del modelo STT, que mantiene la captura activa mientras genera predicciones, afectando tanto la latencia global como el tiempo al primer frame.

### Pruebas de Compatibilidad y Reproducibilidad

| ID | Nombre | Resultado | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| CC-01 | E2E Win10 | Aprobada | Flujo estable y animación sin errores. |
| CC-02 | E2E Win11 | Aprobada | Misma estabilidad y resultados que en Win10. |
| CC-03 | E2E Ubuntu | No ejecutada | Falta de entorno configurado para Linux. |
| CC-04 | Reproducibilidad | Aprobada | Salida idéntica con misma entrada. |

#### Compatibilidad general:

3/4 ejecutadas satisfactoriamente → 75% cumplimiento.

El sistema mostró consistencia entre entornos Windows y estabilidad del pipeline.

### Verificación Experta

| ID | Nombre | Resultado | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| VE-01 | Palabras (tiempo real) | Demorada | Verificación completada fuera del plazo del sprint debido a disponibilidad del experto. |
| VE-02 | Frases (tiempo real) | Aprobada | Evaluación media 4.4/5; buena claridad gestual. |
| VE-03 | Confusiones | Aprobada | Solo 1 error de interpretación leve (“gracias” vs “por favor”). |

#### Evaluación lingüística global:

Comprensibilidad promedio: 4.4/5, cumpliendo los criterios del MVP.

El retraso en la revisión se debió a la agenda del validador LSCh, no a defectos técnicos.

## Conclusiones Generales

El sistema cumple con los requisitos funcionales principales y permite validar el flujo completo de captura→transcripción→animación.

Los RNF de rendimiento no se cumplen en su totalidad, destacando:

TTFP promedio de 6.8 s, más del doble del valor esperado.

Latencia total P95 ≈ 15 s, producto del retardo natural del modelo STT al buscar contexto antes de emitir salida.

El fallo de micrófono no desactivado generó consumo innecesario de tokens, limitando la cantidad de pruebas y simulaciones.

Se verificó estabilidad del sistema y ausencia de cuelgues, lo cual permite continuar iterando el MVP sin comprometer su estructura base.

## Lecciones Aprendidas

Los modelos que procesan contexto extendido no son óptimos para inferencia en tiempo real, por lo que se requiere ajustar el tamaño de buffer o incorporar segmentación por frases.

La falta de un mecanismo de interrupción completa del micrófono provoca consumo de recursos y reduce escalabilidad; debe resolverse antes de pasar a fase beta.

Se confirmó que el pipeline local mantiene buena estabilidad, pero la latencia del STT impide una experiencia fluida sin postprocesamiento asincrónico.

La validación experta es esencial, pero su planificación temprana evitaría retrasos de revisión y recolección de métricas.

## Recomendaciones

Implementar gestión explícita de eventos del micrófono, asegurando cierre inmediato del flujo de audio al presionar “Detener”.

Dividir el procesamiento STT en bloques parciales, permitiendo emisión incremental del texto para reducir latencia.

Incorporar métricas de tiempo por etapa (captura, STT, animación) para identificar dónde se produce el cuello de botella.

Evaluar modelos STT más livianos o segmentadores intermedios adaptados al español chileno.

Programar un nuevo ciclo de pruebas post-corrección de micrófono y STT, con énfasis en RNF.01 y RNF.02.

# Anexos

Planilla de casos de prueba