INFORME DE RETROSPECTIVA –

SPRINT 3

Proyecto: CatCh AI – Sistema de Traducción de Voz a Español Signado

Fecha: 09/11/2025

Equipo:		Eyleen Collado – Product Manager (PM)

Marcos Bombalas – Scrum Master

Luis Gómez – Modelo e IA (STT/NLP)

Marcos Hernández – Animador 3D

Docente guía: 	Giocrisrai Godoy

Tabla de contenido

Objetivo de la retrospectiva	3

Logros principales	4

Validación completa del flujo funcional.	4

Cumplimiento de los objetivos de integración.	4

Compatibilidad multiplataforma.	4

Validación lingüística externa.	4

Estabilidad del pipeline.	4

Dificultades encontradas	5

Rendimiento insuficiente del modelo de reconocimiento de voz (Whisper).	5

Persistencia del micrófono tras detener la grabación.	5

Cobertura limitada del diccionario de glosas.	5

Falta de entorno Linux configurado.	5

Limitaciones de hardware.	5

Lecciones aprendidas	6

Acciones de mejora acordadas	7

Evaluación del equipo (autoanálisis)	8

Conclusiones de la retrospectiva	9

# Objetivo de la retrospectiva

Evaluar el desempeño del equipo y del sistema durante el Sprint 3, correspondiente a la fase piloto con el prototipo funcional del MVP, identificando logros, dificultades, aprendizajes y acciones de mejora a implementar en el próximo ciclo de desarrollo.

# Logros principales

## Validación completa del flujo funcional.

El sistema logró ejecutar de forma estable el proceso captura → transcripción → animación, confirmando la factibilidad técnica del MVP en entorno local.

## Cumplimiento de los objetivos de integración.

Se validaron correctamente las conexiones entre módulos: la interfaz HTML, el modelo Whisper, el normalizador, el diccionario y el motor de animación (Godot).

## Compatibilidad multiplataforma.

El sistema funcionó correctamente en Windows 10 y 11, cumpliendo el RNF.11 y garantizando portabilidad sin modificaciones de código.

## Validación lingüística externa.

La participación de un experto LSCh permitió diferenciar entre español signado y lengua de señas, mejorando la precisión conceptual del proyecto.

## Estabilidad del pipeline.

Se completaron diez ejecuciones consecutivas sin fallas (RNF.03), demostrando robustez operativa del sistema.

# Dificultades encontradas

## Rendimiento insuficiente del modelo de reconocimiento de voz (Whisper).

El tiempo promedio de respuesta (TTFP = 13 s, P95 = 11,2 s) excede el límite establecido en los RNF, generando latencias perceptibles en la experiencia del usuario.

## Persistencia del micrófono tras detener la grabación.

Se detectó que el dispositivo permanecía activo, consumiendo recursos incluso después del evento “Stop”, afectando el rendimiento general.

## Cobertura limitada del diccionario de glosas.

La cantidad reducida de señas disponibles provocó confusiones en palabras similares y errores semánticos en las pruebas de verificación experta.

## Falta de entorno Linux configurado.

Las pruebas en Ubuntu 22.04 no pudieron ejecutarse, impidiendo validar completamente la compatibilidad multiplataforma.

## Limitaciones de hardware.

El uso exclusivo de CPU afectó los tiempos de procesamiento del modelo STT y del renderizado de animaciones, limitando la fluidez del sistema.

# Lecciones aprendidas

- Es fundamental definir con precisión los límites lingüísticos entre español signado y Lengua de Señas Chilena, ya que su confusión puede alterar el propósito inclusivo del sistema.

- El enfoque modular del pipeline (captura, STT, normalizador, diccionario, animación) permitió aislar fallas y corregir errores sin afectar otras etapas.

- Las métricas de latencia deben incorporarse como indicadores automáticos dentro del sistema para evitar depender solo de mediciones manuales.

- La participación de expertos externos debe integrarse desde etapas tempranas para validar las decisiones lingüísticas y visuales.

- La arquitectura local garantiza control total de datos y reproducibilidad, pero limita la capacidad de procesamiento; se debe planificar una futura versión con GPU o servicios distribuidos.

# Acciones de mejora acordadas

| N° | Acción de mejora | Responsable | Sprint objetivo | Estado inicial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Implementar cierre explícito del micrófono al detener la grabación. | Luis Gómez | Sprint 4 | Pendiente |
| 2 | Optimizar el modelo STT mediante uso de Whisper Tiny o ejecución en GPU. | Luis Gómez | Sprint 4 | Pendiente |
| 3 | Ampliar el diccionario de glosas con revisión de intérprete certificado. | Marcos Hernández | Sprint 4 | En progreso |
| 4 | Mejorar la sincronización del pipeline para reducir TTFP. | Marcos Bombalas | Sprint 4 | Pendiente |
| 5 | Configurar entorno de pruebas en Ubuntu 22.04 y repetir casos CC-03. | Equipo técnico | Sprint 4 | Pendiente |
| 6 | Incorporar métrica automática de latencia y jitter en logs. | Eyleen Collado / Luis Gómez | Sprint 4 | Planificada |
| 7 | Planificar sesiones con expertos LSCh para validación extendida del español signado. | PM / Docente guía | Sprint 4 | Planificada |

# Evaluación del equipo (autoanálisis)

| Aspecto | Evaluación | Observación |
| --- | --- | --- |
| Comunicación interna | Alta | Reuniones diarias y revisiones conjuntas permitieron seguimiento constante. |
| Cumplimiento de objetivos | Media-alta | 16/18 pruebas completadas; retraso en entorno Linux y jitter. |
| Gestión del tiempo | Media-alta | Latencia del modelo afectó iteraciones de prueba y entrega de métricas. |
| Documentación | Alta | Se actualizaron ERS, DAS y plan de pruebas con consistencia técnica. |
| Colaboración interdisciplinaria | Alta | Integración efectiva entre roles técnicos, lingüísticos y de animación. |

# Conclusiones de la retrospectiva

El Sprint 3 permitió consolidar la primera versión funcional de CatCh AI, validando el flujo completo de traducción de voz a español signado y la arquitectura base del sistema. Aunque se cumplieron los objetivos funcionales, persisten desafíos de rendimiento, cobertura lingüística y optimización del pipeline que serán abordados en el Sprint 4.

El equipo demostró un alto nivel de compromiso y coordinación interdisciplinaria, lo que permitió superar limitaciones técnicas significativas.

Las acciones definidas en esta retrospectiva constituyen la hoja de ruta inmediata para la evolución hacia un MVP optimizado y preparado para su validación final con Canal 13C.