PROFESOR PATROCINANTE:

Giocrisrai Godoy y Guillermo Pinto

ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

Sistema Avatar para Traducción de Voz a Lengua de Señas Chilena (LSCh) CatchAI

Proyecto Asignatura Proceso de Portafolio de Titulo

Para optar

al título de Ingeniero en Informática

Eyleen Collado - Luis Gómez - Marcos Bombalas - Marcos Hernández

PUERTO MONTT – CHILE

2024

# DEDICATORIA

# AGRADECIMIENTOS

El equipo desea expresar su más sincero agradecimiento a todas las personas e instituciones que hicieron posible el desarrollo de CatchAI – Sistema de Traducción de Voz a Lengua de Señas Chilena (LSCh) mediante Avatar 3D – Versión MVP. Este proyecto no solo representa un desafío técnico, sino también un camino de aprendizaje, colaboración y crecimiento personal para cada integrante.

En primer lugar, se extiende un reconocimiento especial a los profesores patrocinadores, Giocrisrai Godoy y Guillermo Pinto, cuya orientación y acompañamiento fueron determinantes para la consolidación técnica y conceptual del proyecto. Ambos aportaron una mirada experta desde el ámbito de la ciencia de datos y la innovación tecnológica, permitiendo no solo validar decisiones técnicas, sino también proyectar el valor del MVP hacia escenarios reales de aplicación.

Su capacidad para guiar desde lo académico hacia una visión más profesional del desarrollo, sumada a su constante disposición para revisar avances, evaluar prototipos y entregar recomendaciones estratégicas, fue un pilar fundamental del progreso del equipo. Asimismo, su apoyo en la gestión de recursos y su intermediación con entidades externas facilitaron el acceso a herramientas y oportunidades que enriquecieron significativamente el trabajo.

De igual manera, el equipo expresa un profundo agradecimiento al profesor Germán Barrientos, docente de la asignatura Capstone, cuyo rol resultó clave durante todo el proceso. Su amplia experiencia en proyectos tecnológicos y en documentación profesional permitió fortalecer la estructura, el rigor y la calidad del proyecto en cada entrega. Sus revisiones fueron exhaustivas, claras y siempre orientadas a la mejora continua, aportando una perspectiva práctica basada en años de trabajo real en la industria.

Su acompañamiento constante fue esencial para asegurar un desarrollo sólido y coherente, ayudando al equipo a adoptar estándares propios del ejercicio profesional.

Un agradecimiento especial se dirige a René Barra, especialista en Lengua de Señas Chilena (LSCh) y verificador externo del proyecto, por su colaboración en la revisión y validación conceptual del enfoque lingüístico utilizado en el MVP. Su apoyo permitió aclarar distinciones fundamentales entre español signado y LSCh, aportando criterios técnicos y culturales que fortalecieron la pertinencia y solidez del prototipo.

Igualmente, se reconoce la colaboración de Juan Carlos Muñoz, de Canal 13C, por su rol como contraparte del proyecto. Su interés genuino en conocer el avance y su disposición para apoyar el proceso aportaron una perspectiva externa valiosa que ayudó a orientar el desarrollo hacia aplicaciones reales y escenarios de uso concretos.

Asimismo, se reconoce el apoyo de Duoc UC – Sede Puerto Montt, institución que brindó los espacios, recursos tecnológicos y el entorno académico para llevar a cabo el presente proyecto. En particular, se agradece a Carolina Martínez, directora de la carrera Ingeniería en Informática, por su compromiso, disposición constante y por gestionar la adquisición de cámaras y equipos necesarios para las etapas de captura de movimiento, elementos fundamentales para la experimentación y el avance del MVP.

Y finalmente, queremos agradecer a todas las personas que, desde sus distintos roles, nos dieron ánimo, nos escucharon y nos motivaron: profesores que nos entregaron palabras de apoyo, compañeros que nos compartieron ideas y experiencias, y nuestras familias y cercanos que estuvieron ahí cuando las cosas se ponían difíciles. Cada uno, de alguna manera, dejó una huella en este proyecto.

CatchAI no solo es un desarrollo tecnológico; es el resultado de muchas manos, voces y gestos que creyeron en la posibilidad de construir algo significativo. A todas esas personas, gracias por caminar con nosotros.

# SUMARIO

El proyecto CatchAI – Sistema de Traducción de Voz a Lengua de Señas Chilena (LSCh) mediante Avatar 3D – Versión MVP corresponde al trabajo final del curso Proyecto APT de la carrera de Ingeniería en Informática de Duoc UC. Su objetivo es desarrollar un prototipo funcional capaz de traducir voz hablada en español hacia una representación visual mediante un avatar 3D animado.

Durante la etapa inicial, el enfoque del proyecto estuvo orientado a generar traducción directa hacia Lengua de Señas Chilena (LSCh). No obstante, la falta de un repositorio digital validado, la necesidad de contar con un corpus de señas completas y precisas, y la ausencia de validación lingüística continua llevaron al equipo a replantear el alcance para esta versión MVP.

Como resultado, se adoptó el uso de español signado como aproximación intermedia. Esta decisión no solo redujo el riesgo lingüístico, sino que también facilitó el avance técnico, ya que el equipo ya había construido un conjunto inicial de glosas, estructuras de traducción y animaciones que se podían reutilizar directamente. Esto permitió concentrar los esfuerzos en validar la arquitectura tecnológica del sistema sin comprometer la integridad lingüística de la LSCh, cuya implementación completa requiere un proceso más amplio de levantamiento y validación junto a especialistas.

Con este ajuste, el proyecto pudo enfocarse en asegurar la funcionalidad del flujo completo: captura de voz, transcripción automática mediante modelos Whisper, búsqueda de la representación correspondiente en el diccionario signado y visualización del gesto mediante un avatar 3D en Godot. El sistema demuestra que la arquitectura es viable, escalable y capaz de operar en entornos académicos con recursos limitados.

Aunque el MVP mantiene restricciones propias de un prototipo académico, como vocabulario reducido, gestos de complejidad intermedia y animaciones sin expresividad facial avanzada, cumple su propósito fundamental: validar la factibilidad técnica del proceso voz → texto → gesto → animación, estableciendo una base sólida para futuras versiones que incorporen la gramática y expresividad completas de la LSCh.

Este informe presenta la metodología aplicada, las etapas de desarrollo, los resultados obtenidos y las conclusiones principales. Asimismo, se incluyen recomendaciones orientadas a la evolución futura del sistema, en particular la transición a señas validadas en LSCh, la ampliación del diccionario visual y la integración del sistema en contextos reales como medios de comunicación, aulas y entornos de accesibilidad pública.

# ÍNDICE

DEDICATORIA	1

AGRADECIMIENTOS	2

SUMARIO	4

ÍNDICE	5

ÍNDICE DE TABLAS	7

ÍNDICE DE FIGURAS	8

ÍNDICE DE ANEXOS	9

1.	ANTECEDENTES GENERALES	10

1.1.	Introducción	10

1.2.	Descripción del Proyecto	11

1.2.1.	Tema	11

1.2.2.	Áreas de Desempeño	11

1.2.3.	Competencias o Unidades de Competencias	11

1.3.	Fundamentación Proyecto APT	13

1.3.1.	Relevancia del proyecto APT	13

1.3.2.	Descripción de Proyecto APT	13

1.3.3.	Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso	15

1.3.4.	Relación con los intereses profesionales	16

1.3.5.	Fortalezas y debilidades para desarrollar el proyecto APT	17

1.4.	Planteamiento del problema	18

1.5.	Objetivos	19

1.5.1.	Objetivo General	19

1.5.2.	Objetivos Específicos	20

2.	DISEÑO METODOLÓGICO	21

2.1.	ETAPA N°1	22

2.1.1.	22

3.	RESULTADOS	23

4.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	24

4.1.	Conclusiones	24

4.2.	Limitaciones y Recomendaciones.	24

BIBLIOGRAFÍA	25

LINKOGRAFÍA	26

ANEXO A:	27

ANEXO B:	27

ANEXO C:	27

ANEXO D:	27

# ÍNDICE DE TABLAS

# ÍNDICE DE FIGURAS

# ÍNDICE DE ANEXOS

# ANTECEDENTES GENERALES

## Introducción

El acceso a la información en formatos inclusivos es una necesidad reconocida en la legislación chilena, la cual establece lineamientos generales para promover la igualdad de oportunidades y la eliminación de barreras comunicacionales. Aun así, numerosos espacios educativos, institucionales y de difusión audiovisual continúan dependiendo principalmente de contenido hablado, lo que limita la participación plena de personas sordas en distintos ámbitos. Esta brecha evidencia la importancia de avanzar hacia soluciones tecnológicas que automaticen procesos de traducción y apoyo comunicacional, contribuyendo a modernizar la forma en que se presenta la información y ampliando el alcance de los mecanismos de accesibilidad existentes.

En este contexto surge CatchAI, un proyecto orientado a desarrollar un sistema capaz de transformar voz hablada en español en una representación gestual mediante un avatar 3D. Más que un prototipo aislado, este trabajo se plantea como un primer acercamiento técnico que permita establecer las bases de un sistema evolutivo, capaz de ser ampliado y perfeccionado en futuras iteraciones. Su propósito considera la validación inicial del flujo tecnológico y también la proyección hacia un desarrollo progresivo que incorpore mayor complejidad lingüística, expresividad visual y un vocabulario más amplio.

Durante la fase de diseño, se evaluó trabajar directamente con Lengua de Señas Chilena (LSCh). Sin embargo, la ausencia de un diccionario digital validado y la complejidad de modelar una lengua visual-espacial en un entorno 3D llevaron al equipo a adoptar español signado como representación inicial. Esta decisión permitió avanzar de manera controlada, evitar inconsistencias lingüísticas y aprovechar material ya desarrollado por el equipo, facilitando el proceso de integración técnica sin comprometer objetivos de desarrollo a largo plazo.

El presente informe expone el proceso de construcción del MVP, abordando su planificación, arquitectura, implementación, pruebas y resultados. Asimismo, se presentan las decisiones técnicas clave, las herramientas utilizadas y las consideraciones necesarias para continuar desarrollando el sistema en iteraciones posteriores, orientadas a incorporar señas validadas en LSCh, mejorar la expresividad animada y ampliar las capacidades del proyecto hacia escenarios reales de accesibilidad.

## Descripción del Proyecto

### Tema

El proyecto se centra en el desarrollo de CatchAI, un Sistema Avatar para Traducción de Voz a Lengua de Señas Chilena (LSCh). Su propósito es transformar una palabra hablada en español en una representación visual mediante un avatar 3D. Para esta primera etapa, el sistema utiliza español signado como aproximación técnica inicial, lo que permite validar el flujo completo —voz, transcripción, selección de glosa y animación— sin requerir aún la complejidad lingüística propia de la LSCh.

### Áreas de Desempeño

El proyecto está vinculado a las áreas de desempeño definidas en la carrera de Ingeniería en Informática, las cuales se aplican directamente en el desarrollo del MVP:

- Desarrollo de software: construcción de componentes del sistema, integración de módulos y ejecución del pipeline técnico.

- Análisis y evaluación de soluciones informáticas: análisis de requerimientos, diseño de arquitectura y evaluación de alternativas técnicas.

- Gestión de proyectos informáticos: planificación por fases, seguimiento de tareas, uso de herramientas de control y documentación.

- Aseguramiento de calidad de software: diseño y ejecución de pruebas, validación del flujo completo y verificación del cumplimiento del MVP.

### Competencias o Unidades de Competencias

Las competencias aplicadas corresponden al perfil de egreso oficial de la carrera y se evidencian durante el desarrollo de cada fase del APT:

- Gestionar proyectos informáticos, tomando decisiones fundamentadas según los requerimientos de la organización.

- Proponer soluciones informáticas, analizando los procesos de forma integral y considerando criterios técnicos y funcionales.

- Realizar pruebas de certificación, utilizando estándares y buenas prácticas definidas por la industria.

- Transformar grandes volúmenes de datos, aplicando técnicas que permitan obtener información útil para los procesos del sistema.

- Construir programas y rutinas de diversa complejidad, aplicando buenas prácticas de codificación y tecnologías de mercado.

- Programar consultas y rutinas para manipulación de datos, según los requerimientos establecidos.

- Construir modelos arquitectónicos de soluciones sistémicas, alineados a los procesos de negocio y estándares de la industria.

## Fundamentación Proyecto APT

El Proyecto APT – CatchAI, en su versión MVP, busca integrar de manera efectiva las competencias y conocimientos adquiridos durante la carrera de Ingeniería en Informática mediante el desarrollo de una solución tecnológica concreta, planificada y documentada conforme a estándares profesionales. Este proyecto se alinea con los objetivos del APT al abordar un desafío real relacionado con la accesibilidad comunicacional, aplicando herramientas de software, técnicas de inteligencia artificial y principios de ingeniería que permiten materializar un producto mínimo viable capaz de evidenciar un flujo funcional completo.

La fundamentación del proyecto se estructura en los siguientes elementos centrales:

### Relevancia del proyecto APT

CatchAI aborda una necesidad vigente en el ámbito de la inclusión: la accesibilidad para personas sordas en entornos donde la información se transmite principalmente de forma oral. El proyecto permite demostrar cómo una solución informática puede contribuir al cumplimiento de los principios de accesibilidad establecidos en normativas generales del país, promoviendo mecanismos que apoyen la comunicación en espacios educativos, institucionales y audiovisuales.

Al desarrollar un sistema que integra voz, procesamiento lingüístico, animación 3D y visualización, el proyecto permite aplicar conocimientos avanzados de la carrera, tales como diseño de software, arquitectura, programación, pruebas, documentación y control de versiones, fortaleciendo la formación técnica del equipo.

### Descripción de Proyecto APT

El Proyecto APT considera la construcción de un MVP que permita validar un flujo funcional básico del sistema CatchAI, orientado a la traducción de voz hablada en español hacia una representación gestual mediante un avatar 3D. El desarrollo se organiza según las fases y entregables definidos por la asignatura, integrando procesos de ingeniería, documentación formal y validación técnica.

El MVP implementado se compone de los siguientes módulos y componentes:

Módulo de Captura de Audio

Implementado en una interfaz web que habilita la toma de audio desde el micrófono del navegador. Utiliza APIs estándar para obtener señales PCM y gestionar su envío hacia el pipeline interno.

Módulo de Reconocimiento Automático de Voz (STT)

Basado en el modelo Whisper en su versión local, ejecutado en CPU para asegurar independencia de servicios externos. El módulo procesa el archivo de audio y genera una transcripción en texto plano, manteniendo un formato homogéneo para su posterior interpretación.

Procesador Lingüístico Inicial

Componente que toma el texto transcrito, lo limpia y lo segmenta para asociarlo a un conjunto predefinido de glosas en español signado. Incluye reglas simples de correspondencia y validación de vocabulario limitado, adecuado al alcance de un MVP.

Diccionario Signado del MVP

Conjunto reducido de glosas capturadas y modeladas por el equipo. Cada glosa está normalizada, etiquetada y enlazada a un archivo de animación específico. El diccionario se diseñó como un repositorio inicial para validar el flujo técnico, estructurado en formato compatible con la lógica del procesador lingüístico.

Módulo de Visualización 3D

Implementado en Godot Engine, donde un avatar 3D ejecuta animaciones correspondientes a cada glosa. Incluye controladores básicos de movimiento de manos, brazos y postura corporal, junto con una estructura de estados que define transiciones entre animaciones.

Pipeline Integrado de Traducción

El MVP integra los módulos anteriores en un flujo continuo:

captura de audio → transcripción → procesamiento lingüístico → asignación de glosa → ejecución de animación.

La comunicación entre componentes se maneja mediante archivos intermedios y estructuras de datos simples, optimizadas para pruebas y validación.

En el marco del APT, el MVP se desarrolló cumpliendo los entregables formales de la asignatura:

- ERS (Especificación de Requisitos de Software): definición de requerimientos funcionales y no funcionales, actores, casos de uso y criterios de aceptación.

- DAS (Diseño de Arquitectura del Sistema): diagramas de flujo, componentes, tecnologías seleccionadas y puntos de integración entre módulos.

- Planificación por Sprints: actividades, backlog, definición de roles y control de avance.

- Plan de Pruebas, Ejecución y Registro de Defectos: validación del funcionamiento del pipeline, verificación de entradas y salidas, análisis de incidencias y ajustes correspondientes.

- Documentación Complementaria: trazabilidad, retrospectivas, anexos técnicos y soporte para la evaluación final.

El MVP corresponde a una primera versión operativa, diseñada únicamente para validar la integración técnica del sistema y comprobar que los módulos fundamentales pueden comunicarse correctamente. Su alcance es acotado, pero establece la base para iteraciones posteriores que incorporen un diccionario más amplio, animaciones de mayor complejidad y eventualmente una transición hacia Lengua de Señas Chilena validada por especialistas.

### Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso

El desarrollo del proyecto CatchAI resulta plenamente pertinente al perfil de egreso de Ingeniería en Informática, ya que permite aplicar de manera integrada las competencias técnicas, metodológicas y profesionales definidas por la carrera. El proyecto exige la construcción de una solución tecnológica funcional, que involucra diseño de arquitectura, programación, integración de sistemas, pruebas de calidad y documentación formal, todas actividades centrales del ejercicio profesional del ingeniero informático.

La implementación del MVP demanda la aplicación de competencias clave como:

- Desarrollo de soluciones tecnológicas complejas, mediante la integración de módulos de captura de audio, procesamiento lingüístico y animación 3D.

- Diseño e implementación de arquitecturas de software, donde se estructuran los componentes del pipeline voz → texto → gesto → animación.

- Gestión de proyectos informáticos, considerando planificación por fases, administración de sprints, control de avances y elaboración de entregables formales como ERS, DAS, plan de pruebas y reportes de retrospectiva.

- Aplicación de buenas prácticas de calidad y validación, mediante el diseño y ejecución de pruebas funcionales e integración.

Asimismo, el proyecto permite fortalecer habilidades relevantes para el desempeño profesional, tales como:

- Trabajo en equipo, al coordinar roles diferenciados (modelado, procesamiento, animación, documentación).

- Comunicación técnica, mediante la elaboración de documentación estandarizada y la interacción con especialistas externos en LSCh.

- Innovación y creatividad, necesarias para enfrentar la ausencia de recursos estandarizados (como un diccionario digital completo de LSCh) y construir un dataset inicial propio.

- Ética profesional y compromiso social, al abordar una problemática vinculada a accesibilidad e inclusión, coherente con valores institucionales y del perfil de egreso.

Además, el enfoque evolutivo del MVP, que inicia con español signado como aproximación técnica inicial y proyecta una transición futura hacia LSCh validada, demuestra una visión de largo plazo coherente con el trabajo profesional en soluciones tecnológicas complejas.

### Relación con los intereses profesionales

El proyecto CatchAI se relaciona directamente con los intereses profesionales del equipo, los cuales están orientados hacia el desarrollo de tecnologías innovadoras con impacto social. La solución propuesta permite aplicar conocimientos del ámbito de la informática en un contexto de inclusión, abordando una problemática real asociada a las barreras comunicacionales que enfrenta la comunidad sorda en Chile.

El proyecto refleja el interés por trabajar con herramientas tecnológicas de vanguardia, tales como inteligencia artificial, procesamiento de voz, animación 3D y motores gráficos, ámbitos que representan áreas de especialización actuales dentro del campo profesional. Asimismo, favorece el aprendizaje en temas relacionados con la accesibilidad digital, la adaptación tecnológica a necesidades específicas y la comprensión de aspectos culturales vinculados a la comunicación visual y la representación en señas.

La participación en este proyecto contribuye al desarrollo profesional al integrar competencias técnicas y habilidades esenciales, tales como la investigación aplicada, el diseño de soluciones orientadas al usuario, la experimentación con herramientas emergentes y la capacidad de enfrentar desafíos en entornos con recursos acotados. Esto permite consolidar una visión profesional vinculada a la transformación digital y al uso de tecnologías para mejorar la calidad de vida de las personas, coherente con los valores formativos de la carrera.

### Fortalezas y debilidades para desarrollar el proyecto APT

El desarrollo del proyecto CatchAI presenta un conjunto de fortalezas y debilidades identificadas durante la planificación y ejecución de las actividades del APT. Estas condiciones influyeron directamente en la forma en que se organizó el trabajo, se definió el alcance y se establecieron los criterios de factibilidad del MVP.

Fortalezas

- Distribución clara de responsabilidades: El plan de trabajo establece responsables por actividad, lo que permitió organizar el avance del proyecto de manera estructurada y asignar tareas según competencias individuales.

- Planificación detallada y trazable: La elaboración de carta Gantt, matriz RACI y definición de entregables facilitó el seguimiento del avance y la toma de decisiones ante ajustes necesarios.

- Uso de herramientas accesibles y de código abierto: El proyecto se apoya en Blender, FreeMoCap, Godot y Whisper, herramientas disponibles sin costo y compatibles con equipos estándar, lo que permitió asegurar continuidad técnica a pesar de las limitaciones de hardware.

- Capacidad del equipo para generar sus propios recursos: Ante la inexistencia de un dataset validado de señas en español signado, el equipo desarrolló un diccionario visual propio, lo que fortaleció la autonomía y la creatividad técnica.

- Motivación por resolver una problemática real: El proyecto responde a la necesidad de avanzar en accesibilidad para la comunidad sorda, lo que generó un compromiso adicional por parte del equipo para lograr un MVP funcional.

Debilidades

- Limitaciones de hardware y recursos computacionales: El equipo no cuenta con estaciones de trabajo con GPU, lo que obligó a implementar optimizaciones y limitar el alcance del MVP a una sola palabra.

- Ausencia de un diccionario validado externamente: La inexistencia de recursos oficiales en español signado o LSCh para esta etapa exigió crear un dataset manual, lo que aumentó la carga de trabajo y restringió el alcance.

- Limitaciones en validación profesional especializada: Aunque el equipo contó con orientación puntual, no hubo validación formal por expertos en comunicación visual signada durante la etapa inicial.

- Complejidad técnica del flujo completo: Integrar captura de voz, transcripción, procesamiento lingüístico y animación 3D dentro de un solo pipeline aumentó la probabilidad de incidencias y la necesidad de ajustes reiterados.

## Planteamiento del problema

La comunidad sorda en Chile enfrenta barreras persistentes para acceder a información que se transmite principalmente en formato oral. Si bien se han impulsado avances normativos orientados a mejorar la accesibilidad, entre ellos, la exigencia legal de incorporar intérpretes en televisión abierta para determinados contenidos, pero lamentablemente, esta medida no ha sido suficiente para asegurar un acceso efectivo y equitativo. La presencia de intérpretes suele limitarse a segmentos específicos y reducidos, con poca variedad de profesionales disponibles, lo que restringe el alcance de esta solución a situaciones puntuales y no a la totalidad de la programación ni a otros contextos comunicacionales relevantes.

Un factor que agrava esta brecha es que la Lengua de Señas Chilena (LSCh) es una lengua relativamente reciente en su formalización y divulgación pública. Durante décadas, gran parte de la población sorda dependió de la lectura labial para comunicarse, lo que implicó una limitación significativa en el acceso a contenidos educativos, culturales y sociales. Esto ha generado una comunidad lingüísticamente diversa: mientras la LSCh continúa expandiéndose y normalizándose, no todas las personas sordas, especialmente generaciones mayores o jóvenes sin acceso temprano a educación especializada, dominan plenamente esta lengua. La falta de exposición temprana dificulta aún más su aprendizaje y profundiza las desigualdades en el acceso a la información.

A esta situación se suma que los subtítulos no constituyen una solución universal. Una parte de la población sorda adulta no contó con educación formal completa, lo que deriva en un nivel de alfabetización insuficiente o inconsistente. Esto implica que muchas personas no pueden apoyarse de manera efectiva en los subtítulos para comprender información compleja, rápida o de carácter técnico. De esta forma, el subtitulado, aunque útil en ciertos casos, no reemplaza la necesidad de herramientas visuales basadas en señas.

Otro aspecto crítico es el diseño actual de la señal televisiva: el espacio destinado a intérpretes suele ser pequeño, ubicado en una esquina de la pantalla y con proporciones reducidas. Esto afecta especialmente a personas con baja visión o con dificultades para percibir detalles finos, ya que la interpretación se vuelve difícil de distinguir a distancia, perdiendo su propósito comunicacional.

Finalmente, desde el punto de vista tecnológico, en Chile no existe un diccionario digital completo y validado de LSCh, ni herramientas automatizadas que permitan traducir voz a señas de manera inmediata. Esta carencia limita el desarrollo de soluciones basadas en inteligencia artificial y dificulta la creación de sistemas accesibles que no dependan exclusivamente de profesionales humanos.

En este escenario, el problema central se define como:

La ausencia de una herramienta tecnológica capaz de representar de manera accesible y comprensible mensajes orales para personas sordas, considerando las limitaciones actuales de intérpretes humanos, subtítulos, alfabetización, disponibilidad lingüística de LSCh y restricciones visuales del formato audiovisual tradicional.

## Objetivos

### Objetivo General

Desarrollar un MVP capaz de transformar una palabra hablada en español en una representación visual en español signado mediante un avatar 3D, integrando un módulo de reconocimiento de voz, un diccionario signado básico y un sistema de animación construido con herramientas de software libre.

### Objetivos Específicos

- Diseñar la arquitectura base del sistema CatchAI, definiendo el flujo de entrada de voz, procesamiento lingüístico inicial y salida visual a través de un avatar 3D.

- Implementar un módulo de reconocimiento automático de voz utilizando modelos o servicios de bajo costo o gratuitos (como OpenAI Whisper), capaces de generar transcripciones consistentes para el vocabulario acotado del MVP.

- Construir y animar un avatar 3D funcional que ejecute correctamente una seña correspondiente a una palabra o conjunto reducido de glosas en español signado.

- Generar un diccionario visual inicial de gestos, utilizando material propio capturado mediante herramientas como FreeMoCap, que permita validar la lógica de asignación entre texto transcrito y animación.

# DISEÑO METODOLÓGICO

Diagrama del diseño metodológico.

|  | DISEÑO METODOLÓGICO |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objetivos específicos | Etapas |  | Actividades |
| . Diseñar la arquitectura base del sistema CatchAI | N°1 | Análisis y Diseño del Sistema | - Definición del flujo voz → texto → gesto → animación. - Elaboración del ERS y DAS. - Identificación de requerimientos y restricciones técnicas. - Construcción de un avatar básico preliminar para validar la viabilidad del pipeline. |
| Generar un diccionario visual inicial en español signado | N°2 | Construcción del diccionario visual | - Captura de movimientos utilizando FreeMoCap. - Limpieza y normalización del material. - Selección del set final de palabras del MVP según disponibilidad real. - Ajustes de formato para integración con Godot. |
| Implementar el módulo de reconocimiento automático de voz | N°3 | Desarrollo del Pipeline técnico | - Integración del modelo Whisper en entorno local. - Procesamiento de audio y obtención de transcripción. - Implementación de la lógica de asignación texto → glosa. - Pruebas de integración con el avatar básico preliminar. |
| Construir y animar el avatar 3D definitivo | N°4 | Modelado y animación del Avatar | - Ajuste o reconstrucción del modelo 3D final según requisitos del MVP. - Programación del controlador de animaciones en Godot. - Integración de animaciones provenientes del diccionario visual. - Validación del comportamiento visual y corrección de defectos. |

Fuente: Elaboración propia.

## ETAPA N°1

# RESULTADOS

# CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## Conclusiones

## Limitaciones y Recomendaciones.

# BIBLIOGRAFÍA

# LINKOGRAFÍA

# ANEXO A:

# ANEXO B:

# ANEXO C:

# ANEXO D: